Протокол №14

Общественной комиссии по рассмотрению отчета освоения денежных средств по муниципальному контракту муниципальной Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2024годы».

г.Фатеж                                                     от  16.12.2019г.    10-00часов

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Лобов Евгений Владимирович                    глава города Фатежа

Заместитель председателя комиссии          заместитель главы Администрации

города Фатежа

Чаплыгина Людмила Борисовна

Секретарь комиссии:

Жигулина Ирина Альбертовна                   начальник отдела архитектуры,

градостроительства и

землеустройства Администрации

города Фатежа

Члены комиссии:

Салухова Ирина Викторовна                      главный специалист- эксперт

Администрации города Фатежа

Брусенцева Татьяна Юрьевна                     начальник отдела бухгалтерского

учета и отчетности Администрации

города Фатежа

Чернышев Александр Владимирович        начальник отдела промышленности,

строительства, ЖКХ и архитектуры

Администрации Фатежского района

Лунев Виктор Николаевич                           руководитель исполкома местного

отделения партии «Единая Россия»

Чевычелов Геннадий Алексеевич             член штаба регионального отделения

в Курской области общероссийского

общественного движения «Народный

фронт «За Россию»

Гулидов Сергей Вячеславович                  председатель ревизионной комиссии

Фатежского района

Логвинов Александр Викторович             директор МКУ «Благоустройство

города Фатежа»

Юркина Ольга Александровна                  председатель Собрания депутатов

Города Фатежа

Рассмотрела следующие вопросы повестки дня:

1.рассмотрение отчета освоения денежных средств по муниципальному контракту муниципальной Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2024годы».

По вопросу повестки дня выступила секретарь комиссии- Жигулина И.А.

Она доложила присутствующим, что в соответствии с соглашением от 29.03.2019г. №38644101-1-2019-001 на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды на 2019г. планируемая стоимость выполнения работ по контракту- 3347.818 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета- 3039.345тыс.руб., из областного бюджета-62.028т.руб, из бюджета муниципального образования- 246.445т.руб. Так же планируется выделить денежные средства из бюджета муниципального образования, вне суммы по соглашению- 5.882т.руб.

Денежные средства планируется направить на:

-проведение экспертизы достоверности сметной стоимости-10.000т.руб.;

-проектно-сметные работы- 95.995т.руб.;

-строительные работы-3241.58т.руб.;

-прочие работы-6.125т.руб.

На сегодняшний день выполнены работы по изготовлению проектной документации, проведена экспертиза проектной документации, заключен муниципальный контракт от 09.07.2019г. и закончены работы по благоустройству парка им.Артема.

Денежные средства оплачены на 12.11.2019г.:

-мероприятия по проведению государственной экспертизы-10.00т.руб.;

-мероприятия по составлению проектно-сметной документации-95.995т.руб.

-мероприятия по проведению строительных работ-3241.58т.руб.

Жигулина И.А. предложила общественной комиссии утвердить отчет по освоению денежных средств.

Общественная комиссия по рассмотрению отчета освоения денежных средств по муниципальному контракту муниципальной Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2024годы», решила:

- утвердить отчет по освоению денежных средств по муниципальному контракту муниципальной Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2024годы» от 28.08.2019г.

Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной среды за ноябрь 2019г.

| № | Наименование мероприятий | Сумма денежных средств, тыс.руб |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выделено | оплачено |  |
| 1. | Мероприятия по проведению государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости | 10.000 | 10.000 | 20.08.2019г. |
| 2. | Мероприятия по составлению проектно-сметной документации | 95.995 | 95.995 | 20.08.2019г. |
| 3. | мероприятия по выполнению строительных работ | 3241.580 | 0 | 12.11.2019г. |
| 4. | прочие работы и затраты | 6.125 | 0 |  |

Подписи:

Лобов Евгений Владимирович                    _____________

Чаплыгина Людмила Борисовна                _______________

Жигулина Ирина Альбертовна                   ______________

Салухова Ирина Викторовна                      _______________

Брусенцева Татьяна Юрьевна                     _______________

Чернышев Александр Владимирович        _______________

Лунев Виктор Николаевич                          _______________

Чевычелов Геннадий Алексеевич              ________________

Гулидов Сергей Вячеславович                   ________________

Логвинов Александр Викторович              ________________

Юркина Ольга Александровна                   ________________