АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ФАТЕЖА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24 мая  2021 года        №  52

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Фатежа к работе  в осенне-зимний период 2021-2022 гг.»

В соответствии с постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 13 мая 2021 года № 260-па «О подготовке объектов экономики и жилищно-коммунального хозяйства Фатежского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года», в целях обеспечения своевременного и качественного контроля за выполнением мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Фатежа, предприятий, организаций всех форм собственности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течение отопительного периода Администрация города Фатежа:

1. Создать городской штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и утвердить его состав (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (Приложение № 2).

3. Руководителям ООО «ЖилКомСервис», ООО «Фатежские КЭТС», МУП КХ «Фатеж», филиала ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго», филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в городе Железногорске предоставить в Администрацию города утвержденные планы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

4.  Руководителям ООО «ЖилКомСервис», ООО «Фатежские КЭТС», МУП КХ «Фатеж», филиала ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго», филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в городе Железногорске до 20-го числа каждого месяца представлять в Администрацию города Фатежа отчет о ходе выполнения мероприятий по подготовке в осенне-зимний период 2021-2022 гг. в соответствии с планом организационно-технических мероприятий.

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Фатежа (Т.Ю.Брусенцева) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. муниципальных учреждений города Фатежа.

6. Установить, что руководители ООО «ЖилКомСервис», ООО «Фатежские КЭТС», МУП КХ «Фатеж», филиала ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго», филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Железногорске, руководители предприятий, организаций, учреждений города Фатежа, несут персональную ответственность за выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда и инженерных сетей города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

7. Считать утратившим силу постановление от 13 мая 2020г. № 50/1 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Глава города Фатежа                                                             Е.В.Лобов

Исп. Карцева Н.А.

8 (47144  2-15-07)

Приложение № 1

к распоряжению Администрации города Фатежа

от 24 мая 2021 г. № 52

Состав городского штаба

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

| Председатель штаба |  |
| --- | --- |
| Лобов Е.В. | Глава города Фатежа |
| Заместитель штаба |  |
| Карцева Н.А. | Заместитель главы города Фатежа |
| Секретарь штаба |  |
| Салухова И.В. | Главный специалист-эксперт администрации города Фатежа |
| Члены городского штаба |  |
| Глебов А.Н. | Генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» |
| Чаплыгина Л.Б. | Директор МУП КХ «Фатеж» |
| Шпинев С.В. | Директор ООО «Фатежские КЭТС» (по согласованию) |
| Шенцев Б.А. | Начальник филиала ОАО «МРСК Центра» «Курскэнерго» (по согласованию) |
| Крюкова О.А. | Старший специалист 1-го разряда ТО Управления «Роспотребнадзор» (по согласованию) |
| Гнездилов А. А | Заместитель главного инженера филиала АО «Газпром газораспределение Курск » в г.Железногорске |
| Брусенцева Т.Ю. | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Фатежа |
| Логвинов А.В. | Директор МКУ «Благоустройство города Фатежа» |
| Представитель | Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области ( по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации города Фатежа

от 24 мая 2021 г. № 52

ПЛАН

Мероприятий по подготовке объектов ЖКХ города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

| № п/п | Наименований мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., участие в разработки программ реконструкции и ремонтов объектов ЖКХ на территории города Фатежа в осенне-зимний период 2021-2022гг. | Директор ООО «Фатежские КЭТС» Шпинев С.В., директор МУП КХ «Фатеж» Чаплыгина Л.Б., генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» Глебов А.Н., начальник филиала ОАО «МРСК-Центра «Курскэнерго» Шенцев Б.А., заместитель главного инженера филиала АО« Газпром газораспределение Курск» в г.Железногорске Гнездилов А.А., глава города Фатежа Лобов Е.В., заместитель главы города Фатежа Карцева Н.А. | до 05.09.2021г |
| 2. | Организация работы и осуществление промывки, опрессовки котельного оборудования и систем отопления ЖКХ с оформлением актов проведенных работ | Глава города Фатежа Лобов Е.В., директор ООО «Фатежские КЭТС» Шпинев С.В., руководители организаций, предприятий города Фатежа | до 01.09.2021г |
| 3. | Проведение обучения и аттестации обслуживающего персонала котельных | Директор ООО «Фатежские КЭТС» Шпинев С.В., | до 05.09.2021г |
| 4. | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов ЖКХ с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» Глебов А.Н., глава города Фатежа Лобов Е.В. | до 01.09.2021г |
| 5. | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, предприятий и организаций города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов | Генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» Глебов А.Н.,руководители организаций, предприятий города Фатежа | до 15.09.2021г |
| 6. | Обеспечение создания квартального запаса материалов и деталей, необходимых для ремонта водопроводных, канализационных, тепловых, газовых, электрических сетей города при возникновении неисправности и возможный аварий | Директор ООО «Фатежские КЭТС» Шпинев С.В., директор МУП КХ «Фатеж» Чаплыгина Л.Б., генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» Глебов А.Н., начальник филиала ОАО «МРСК-Центра «Курскэнерго» Шенцев Б.А., заместитель главного инженера филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Железногорске Гнездилов А.А. | до 10.09.2021г |
| 7. | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории города вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для устойчивой работы и бесперебойному обеспечению населения всеми видами услуг в осенне-зимний период 2021-2022 годов | Глава города Фатежа Лобов Е.В., заместитель главы города Фатежа Карцева Н.А. | до 10.09.2021г |