- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДА ФАТЕЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2021 г. №162

О внесении изменений в муниципальную программу города Фатежа, утвержденную постановлением администрации города Фатежа от 17 ноября 2015 г. №245 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2025 годы» (в редакции постановления от 25.02.2019г. №75, от 07.11.2019г. №339, от 14.02.2020г. №32, от 12.11.2020г. №212, от 18.12.2020г. №256, от 09.03.2021г. №30)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы Администрации города Фатежа от 17.10.2014 года № 226 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Фатежа», Администрация города Фатежа постановляет:

1. Изложить изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Фатежа от 17 ноября 2015 г. №245 в новой редакции (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на  официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Глава города Фатежа                                                                         С.М.Цуканов

исп.Жигулина И.А.

Утверждена

Постановлением

Администрации города Фатежа

от 06 октября 2021г. №162

Муниципальная программа города Фатежа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Фатежа

Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы»

| Наименование Программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2025годы» (далее – Программа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Фатежа |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |
| Подпрограммы | -подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Фатежа» муниципальной программы города Фатежа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2025 годы» |  |  |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области |  |  |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Фатежа |  |  |
| Цели муниципальной Программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | -улучшения качества дорог общего пользования местного значения; -обеспечение безопасности дорожного движения; -развитие транспортной системы. |  |  |
| Сроки реализации Программы | В один этап: 2015-2025 годы |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -строительство новой автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная-0,408км; -ремонт автомобильных дорог-58900кв.м. -ремонт тротуаров, парковок, примыканий, заездов, подъездов- 9901.5кв.м. -установка дорожных знаков-284.0шт -установка светильников наружного освещения -разработка проектно-сметной документации на строительство новой автомобильной дороги по ул.Мира и по ул.Высоцкого; -строительство новой автомобильной дороги по ул.Мира-0.470км; -строительство новой автомобильной дороги по ул.Высоцкого,0.470м.п.. |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2025 годы» составляет: -143 954 433 руб., в том числе по годам: 2015г. – 3 406 997 руб., 2016г. – 3 478 286 руб., 2017г. – 2 440 000 руб., 2018г. – 706 206 руб., 2019г. – 8 930 595 руб., 2020г. – 6 790 668 руб., 2021г. - 99 800 381руб.; 2022г.- 903 150 руб., 2023г.- 918 150 руб., 2024г.- 8 290 000 руб., 2025г.- 8 290 000 руб. |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -строительство новой автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная-0,408км; -ремонт автомобильных дорог-58900кв.м.; -ремонт тротуаров, парковок, примыканий, заездов, подъездов- 9901.5кв.м. -установка дорожных знаков-284шт -установка светильников наружного освещения -разработка проектно-сметной документации на строительство новой автомобильной дороги по ул.Мира и по ул.Высоцкого; -строительство новой автомобильной дороги по ул.Мира-0.470км; -строительство новой автомобильной дороги по ул.Высоцкого,0.470м.п.. |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль исполнения программы осуществляет Администрация города Фатежа |  |  |
| Ожидаемые результаты | создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; повышение удовлетворенности населения города Фатежа уровнем транспортной системы перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже | - |  |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения ее программным методом

Дорожное хозяйство муниципального образования город Фатеж является одним из элементов транспортной инфраструктуры Фатежского района и Курской  области, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015 -2025 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Увеличение количества транспорта на дорогах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

II. Цели и задачи программы

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования г. Фатеж на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

III. Основные направления реализации программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

-строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

lV. Механизм реализации и управления программой

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по строительству (реконструкции), ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета.

V. Ресурсное обеспечение реализации программы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных  средств

| Наименование и виды расходов | 2015-2025 годы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 143 954 433 | 16 374 748 | 127 579 685 |
| в том числе на 2015год | 3 406 997 | 1 355 340 | 2 051 657 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Восточная, ул.Веселая, ул.Дзержинского | 422 580 | 422 580 | - |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная | 2 984 417 | 932 760 | 2 051 657 |
| в том числе на 2016год | 3 478 286 | 1 597 545 | 1 880 741 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Набережная, ул.Восточная, ул.Ленина | 2 834 813 | 1 597 545 | 1 237 268 |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная | 643 473 | - | 643 473 |
| в том числе на 2017год | 2 440 000 | 2 440 000 | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Никитинская, ул.Набережная, ул.Веселая | 2 440 000 | 2 440 000 | - |
| в том числе на 2018г. | 706 206 | 706 206 | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Загородняя | 706 206 | 706 206 |  |
| в том числе на 2019г. | 8 930 595 | 1 481 090 | 7 449 505 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Ленина | 7 849 505 | 400 000 | 7 449 505 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 081 090 | 1 081 090 | - |
| в том числе на 2020г. | 6 790 668 | 1 928 457 | 4 862 211 |
| Ремонт автомобильных дорог по улицам Красная, Советская, Колодезная, Тихая, Восточная, Мирная, Солнечная, переулки Урицкий, Почтовый города Фатежа Фатежского района Курской области | 5 118 117 | 255 906 | 4 862 211 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 672 551 | 1 672 551 |  |
| в том числе на 2021г. | 99 800 381 | 2 466 810 | 97 333 571 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 483 638 | 1 483 638 |  |
| Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 21,968 км | 1 393 581 | 13 936 | 1 379 645 |
| Ремонт автомобильных дорог по улицам: Полевая, п-к Майский, Веселая, Восточная, Дзержинского, Загородняя, Майская, Никитинская, Урицкого, Кирова | 96 923 162 | 969 236 | 95 953 926 |
| в том числе на 2022г. | 903 150 | 903 150 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 903 150 | 903 150 |  |
| в том числе на 2023г. | 918 150 | 918 150 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 918 150 | 918 000 |  |
| в том числе на 2024г. | 8 290 000 | 1 289 000 | 7 001 000 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 920 000 | 920 000 |  |
| составление проектно-сметной документации на строительство автодорог по ул.Высоцкого | 290 000 | 15 000 | 275 000 |
| строительство автомобильной дороги по ул.Высоцкого | 7 080 000 | 354 000 | 6 726 000 |
| в том числе на 2025г. | 8 290 000 | 1 289 000 | 7 001 000 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 920 000 | 920 000 |  |
| составление проектно-сметной документации на строительство автодорог по ул.Мира | 290 000 | 15 000 | 275 000 |
| строительство автомобильной дороги по ул.Мира | 7 080 000 | 354 000 | 6726 000 |

Сведения о реализации мероприятий

| № | Перечень объектов | Срок реализации |  | Целевые показатели |  |  | Объем и источники финансирования . руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Фатеже Фатежского района Курской области |  | 2015г. | 0,408км |  | 2 984 417 |  |  | 932 760 | 2 051 657 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Восточная, ул.Веселая, ул.Дзержинского |  | 2015г. | 240кв.м |  | 422 580 |  |  | 422 580 | - |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Фатеже Фатежского района Курской области |  | 2016г. | 0,408км |  | 643 473 |  |  | - | 643 473 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Набережная, ул.Восточная, ул.Ленина |  | 2016г. | 4600кв.м |  | 2 537 268 |  |  | 1 130 642 | 1 406 626 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Никитинская, ул.Набережная, ул.Веселая |  | 2017г. | 2200кв.м. |  | 2 440 000 |  |  | 2 440 000 | - |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Загородняя |  | 2018г. | 201,6кв.м. |  | 706 206 |  | 706 206 |  | - |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Ленина |  | 2019г. | 9367кв.м. |  | 7 849 505 |  | 400 000 |  | 7 449 505 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2019г. |  |  | 1 081 090 |  | 1 081 090 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Красная, Советская, Колодезная, Тихая, Восточная, Мирная, Солнечная, переулки Урицкий, Почтовый города Фатежа Фатежского района Курской области |  | 2020г. | 7325,5 кв.м |  | 5 118 117 |  | 255 906 |  | 4 862 211 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2020г. |  |  | 1 294 551 |  | 1 294 551 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2021г. |  |  | 1 483 638 |  | 1 483 638 |  |  |
|  | Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 21,968 км |  | 2021г | 21,968км |  | 1 393 581 |  | 13 936 |  | 1 379 645 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Полевая, п-к Майский, Веселая, Восточная, Дзержинского, Загородняя, Майская, Никитинская, Урицкого, Кирова |  | 2021г. | 32212кв.м. |  | 96 923 162 |  | 969 236 |  | 95 953 926 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2022г. |  |  | 903 150 |  | 903 150 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 918 150 |  | 918 150 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 920 000 |  | 920 000 |  |  |
|  | составление проектно-сметной документации на строительство автодорог по ул.Высоцкого |  |  |  | 470м.п. | 290 000 |  | 15 000 |  | 275 000 |
|  | строительство автомобильной дороги по ул.Высоцкого |  |  |  | 470м.п. | 7 080 000 |  | 354 000 |  | 6 726 000 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 920 000 |  | 920 000 |  |  |
|  | составление проектно-сметной документации на строительство автодорог по ул.Мира |  |  |  | 470м.п. | 290 000 |  | 15 000 |  | 275 000 |
|  | строительство автомобильной дороги по ул.Мира |  |  |  | 470м.п. | 7 080 000 |  | 354 000 |  | 6 726 000 |

VI. Оценка социально - экономической

эффективности программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:                                                              -обеспечение безопасности дорожного движения;                                                                                 -обеспечение постоянной круглогодичной связью улиц города Фатежа с сетью дорог общего пользования местного значения.

Vll. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Номер и наименование мероприятия |  | Ответст венный исполни тель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредствен ный результат (краткое описание) | Последствия нереализа ции мероприятия | Связь с показателями муниципаль ной программы (подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нача ла реализации | Оконча ния реализа ции |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие сети автомобильных дорог города Фатежа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админист рация города Фатежа |  | 2015- |  | 2025 | Строительство объекта Автомобиль ная дорога общего пользования местного значения протяженно стью 408м.п. | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения, постоянной круглогодичной связи между улицами | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 1 |  |
|  | 1.2 Составление проектно сметной документации ул.Высоцкого- ул.Мира | Админист рация города Фатежа |  | 2024 |  | 2025 | составление проектно-сметной документации по строительству автодорог ул.Высоцкого, ул.Мира | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 1 |  |
|  | 1.3 Строительство автодорог по ул.Высоцкого, ул.Мира | Админист рация города Фатежа |  | 2024 |  | 2025 | строительство автодорог ул.Высоцкого-470м.п., ул.Мира-470м.п. | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 1 |  |
| 2. | 2.1Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админист рация города Фатежа |  | 2015 |  | 2025 | Проведения работ по ремонту 58900кв.м. -ремонт тротуаров, парковок, примыканий, заездов, подъездов- 9901.5кв.м.. | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 2 |  |
| 3 | 3.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админист рация города Фатежа |  | 2019 |  | 2025 | Проведения работ по установке дорожных знаков 284шт | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 3 |  |
|  | 3.2Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 21,968 км | Админист рация города Фатежа |  | 2021 |  | 2021 | Установка светильников, ШУНО | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 3 |  |