АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФАТЕЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2023 года       №40

Об утверждении комплексного плана-графика реализации мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «город Фатеж» на 2023-2025 годы.

В  целях  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной городской  среды»  и  организации  выполнения  работ,  направленных  на  избавление  от «визуального  мусора»  на  территории  муниципального образования «город Фатеж»,  согласно  п.2.2 Протокола  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства Российской  Федерации  от  13.06.2017  года  №410-ПРМ-А4  по  вопросу  реализации мероприятий  приоритетного  проекта  «Формирование  современной  городской  среды», в соответствии  с  Методическими  рекомендациями,  утвержденными   приказом  Минстроя России  от  13.04.2017  №  711-пр,   и  в  целях  приведения  информационных  и  рекламных конструкций  в  соответствие  с  Правилами  благоустройства,   Администрация города Фатежа постановляет:

1.  Утвердить  комплексный план-график  мероприятий,  направленных   на  избавление  от  «визуального мусора»  и  создания  привлекательного  облика  территории   муниципального образования «город Фатеж» на 2023-2025 годы,  согласно приложению №1.

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  инвентаризации  (проверке,  обследованию) информационных  и  рекламных  конструкций,  размещенных  на  фасадах  зданий  нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, согласно приложению №2.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

обнародованию.

Глава города Фатежа                                                          С.М.Цуканов

Исп.Жигулина И.А.

Приложение №1

к постановлению

Администрации города Фатежа

от 14 марта 2023 года №40

«Об утверждении комплексного плана-графика

реализации мероприятий, направленных на избавление

от «визуального мусора» и создания привлекательного

облика территории муниципального образования

«город Фатеж» на 2023-2025 годы»

Комплексный план-график

реализации мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования «город Фатеж» на 2023-2025годы.

| № | наименование мероприятий | сроки исполнения | ответственный за исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам | 2023-2025г. | комиссия по инвентаризации |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствии нормам Федерального законодательства и муниципальным правовым актам | 2023-2025г. | Администрация города Фатежа |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и гостей города | до 31.12.2025г. | Администрация города Фатежа |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий | в течении реализации плана-графика | Администрация города Фатежа |

Приложение №2

к постановлению

Администрации города Фатежа

от     марта 2023 года №____

«Об утверждении комплексного плана-графика

реализации мероприятий, направленных на избавление

от «визуального мусора» и создания привлекательного

облика территории муниципального образования

«город Фатеж» на 2023-2025 годы»

Положение

комиссии по  инвентаризации  (проверке,  обследованию) информационных  и  рекламных  конструкций,  размещенных  на  фасадах  зданий  нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства

1. Общие положения

1.1.Настоящим  положением  определяется  порядок  образования  и  деятельности комиссии по  инвентаризации  (проверке,  обследованию) информационных  и  рекламных  конструкций,  размещенных  на  фасадах  зданий  нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, (далее - Положение).

1.2.Комиссия  создается  в  целях  выявления  соответствия  информационных  и рекламных  конструкций  требованиям  действующего  законодательства,  Правилам благоустройства  муниципального образования «город Фатеж»  в  ходе  реализации  приоритетного проекта  «Формирование  современной  городской  среды»  на  территории города Фатежа.

1.3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством  Российской Федерации,  Правилами  благоустройства  муниципального образования «город Фатеж»  и  настоящим Положением.

1.4. Организует работу Комиссии Администрация города Фатежа.

1.5. В состав Общественной комиссии включаются представители Администрации города Фатежа и подведомственных организаций.

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация города Фатежа.

2.   Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

2.1 Проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Фатеж».

2.2 Выявление  информационных  и  рекламных  конструкций,  не  соответствующих требованиям  действующего  законодательства,  Правилам  благоустройства муниципального образования «город Фатеж».

2.3 Оценка  технического  состояния  и  внешнего  вида  информационных  и  рекламных конструкций.

3.   Порядок работы комиссии.

3.1.  Основной  организационной  формой  деятельности  комиссии  являются  выездные проверки.

3.2.  Комиссия  составляет  график  выездных  проверок  по  согласованию  с

Администрацией города Фатежа.

3.3. Проверки осуществляются на основании распоряжения Администрации города Фатежа.

3.4.  По  результатам  работы  комиссии  составляется  акт  по  форме,  согласно приложению к настоящему Положению.

3.5. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

Приложение к Положению

комиссии по  инвентаризации  (проверке,

обследованию) информационных  и  рекламных

конструкций, размещенных  на  фасадах  зданий

нормам Федерального законодательства и Правилам

благоустройства

СОСТАВ

Комиссии по  инвентаризации  (проверке,  обследованию) информационных  и  рекламных  конструкций,  размещенных  на  фасадах  зданий  нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства.

Председатель комиссии:

Цуканов Сергей Михайлович        глава города Фатежа

Члены комиссии:

Емельянов Сергей Михайлович    заместитель главы Администрации

города Фатежа

Жигулина Ирина                            начальник отдела архитектуры,

Альбертовна                                    градостроительства и землеустройства

Администрации города Фатежа,

Члены комиссии:

Дашкова Ирина Николаевна         начальник отдела по правовым вопросам

Администрации города Фатежа

Брусенцева Татьяна                      начальник отдела бухгалтерского

Юрьевна                                         учета и отчетности Администрации

города Фатежа

Логвинов Александр                        директор МКУ «Благоустройство города

Викторович                                      Фатежа»

Салухова Ирина Викторовна        главный специалист-эксперт

Администрации города Фатежа

Глебова Раиса Викторовна           главный специалист-эксперт

Администрации города Фатежа

Приложение к Положению

комиссии по  инвентаризации  (проверке,

обследованию) информационных  и  рекламных

конструкций, размещенных  на  фасадах  зданий

нормам Федерального законодательства и Правилам

благоустройства

Акт проведения инвентаризации информационных и рекламных конструкций

«____»___________ 20___ г.     г.Фатеж

Комиссия в составе:

Председателя___________________________________

(Ф.И.О.)   (должность)

Членов комиссии

________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                                                        (должность)

________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                                                        (должность)

________________________   ___________________________________

(Ф.И.О.)                                                                          (должность)

________________________   ___________________________________

(Ф.И.О.)                                                                          (должность)

________________________   ___________________________________

(Ф.И.О.)                                                                          (должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций

____________________________________________________________________________

(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | фото | Внешний вид и техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии:

___________________ _________________ _______________________

(должность)                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

___________________ _________________  _____________________________