Приложение №1

к постановлению Администрации города Фатежа

от  29.12.2020г. №270

План объектов для включения в План реализации корректировки генерального плана муниципального образования «город Фатеж» Курской области

| № п.п. | Наименование мероприятий | Мероприятия реализации генерального плана города Фатежа (2021 – 2023 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка документов по планировке территории для размещения объектов капитального строительства |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Строительство (ремонт) объекта капитального строительства |  |  |  |
|  |  | Срок подготовки документации | Ориентир стоимос подготов документ (тыс.руб) | Источник финансир | Срок подготовки документации | Ориентир стоимость подготовки документации (тыс | Источник финансир | Срок строительства, ремонта | Ориентир стоимость строительства (тыс. руб.) | Источник финансиро-вания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:-ул.Веселая, ул.Врсточная, ул.Дзержинского, ул.Загородняя, ул.Никитинская, ул.Майская, ул.Урицкого, ул.Полевая, пер.Майский, ул.Кирова | Не требуется | - | - | 1 кв.2021г. | - |  | 1-3кв.2021г. | 102 995,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж», областной бюджет | Администрация города Фатежа |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:-ул.Советская, ул.Заречная, ул.Луговая, ул.Набережная, пер.Гагарина, пер.Восточный, пер.Загородний | Не требуется | - | - | 1кв.2022г. | - |  | 1-3кв.2022г. | 39 412,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж», областной бюджет | Администрация города Фатежа |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:-ул.Светлая, ул.Суворова, ул.Телевинова, ул.Комсомольская, ул.Майская, пер.Заводской | Не требуется |  |  | 2кв.2023г. | - |  | 2-3кв.2023г. | 35 000,00 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж», областной бюджет | Администрация города Фатежа |
| 4. | Благоустройство территории городского парка им.Артема | Не требуется | - | - | 2021-2023 г.г. | 120,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж | 2021 – 2023г.г. | 6 582,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж», федеральный и областной бюджет | Администрация города Фатежа |
| 5. | Благоустройство площади перед Администрацией , улицы К.Маркса и пешеходной улицы Урицкого | 2021г. | 300,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | 2021 г.-2022г. | 5 000,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | 2022г.. | 96 023,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж», федеральный и областной бюджет | Администрация города Фатежа |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого и ул. Мира | Не требуется | - | - | 2021г. | 300,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | -. | - | - | Администрация города Фатежа |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Высоцкого и ул. Мира | Не требуется | - | - | 2022г.-2023г. | 400,0 | бюджет муниципального образования «город Фатеж» | - |  |  | Администрация города Фатежа |
| 8. | Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого, и ул.Мира | 2021г. | 50,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» |  |  |  | 2023г. | 5 924,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | Администрация города Фатежа |
| 9. | Благоустройство площади перед зданием автостанции по ул.К.Маркса | Не требуется |  |  | 2023г. | 80,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | 2023г | 1 500,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | Администрация города Фатежа |
| 10. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2021-2023г.г. | - | - | Не требуется | - | - | 2021-2023г.г. | - | Собственные средства застройщика | застройщики |
| 11. | Разработка территориальный зон на картах градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки | Не требуется | - |  |  |  |  | 2021-2023г.г. | 350,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | Администрация города Фатежа |
| 12. | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул.Урицкого | Не требуется | - | - | 2022г. | - | - | 2023г. | 4 200,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | Администрация города Фатежа |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины | Не требуется | - | - | 2023г. | 800,0 | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» | . |  |  | Администрация города Фатежа |
| 15. | Устройство санитарно-защитной на городском кладбище | Не требуется. |  |  | 2023г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет муниципального образования «город Фатеж» |  |  |  | Администрация города Фатежа |