Протокол №1

Общественной комиссии по рассмотрению заявок о включении в  муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы».

г.Фатеж                                                     от 16.02.2018г.    10-00часов

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Лобов Евгений Владимирович                    глава города Фатежа

Заместитель председателя комиссии:

Шашкова Оксана Александровна               заместитель главы Администрации

города Фатежа

Секретарь комиссии:

Жигулина Ирина Альбертовна                   начальник отдела архитектуры,

градостроительства и

землеустройства Администрации

города Фатежа

Члены комиссии:

Рябищенкова Валентина Михайловна       главный специалист- эксперт

Администрации города Фатежа

Брусенцева Татьяна Юрьевна                     начальник отдела бухгалтерского

учета и отчетности Администрации

города Фатежа

Чернышев Александр Владимирович        начальник отдела промышленности,

строительства, ЖКХ и архитектуры

Администрации Фатежского района

Чаплыгина Людмила Борисовна                 генеральный директор управляющей

компании ООО «ЖилКомСервис»

Лунев Виктор Николаевич                           руководитель исполкома местного

отделения партии «Единая Россия»

Чевычелов Геннадий Алексеевич             член штаба регионального отделения

в Курской области общероссийского

общественного движения «Народный

фронт «За Россию»

Гулидов Сергей Вячеславович                  председатель ревизионной комиссии

Фатежского района

Логвинов Александр Викторович             директор МКУ «Благоустройство

города Фатежа»

Юркина Ольга Александровна                  председатель Собрания депутатов

Города Фатежа

Рассмотрела следующие вопросы повестки дня:

1.рассмотрение и оценка заявок поступивших по включению в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы».

По вопросу повестки дня выступила секретарь комиссии- Жигулина И.А.

Она доложила присутствующим, что в соответствии с сообщением о приеме заявок на включение дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022 годы», размещенном на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет» в адрес Администрации города Фатежа поступило три заявки.

-заявка №1 поступила от Новиковой Екатерины Сергеевны и Золовкиной Екатерины Сергеевны о включении в муниципальную Программу общественной территории- городской стадион. К заявке были приложены общая характеристика объекта, описание проекта, ожидаемые результаты проекта, приложение с фотофиксацией текущего состояния стадиона и фотофиксации с предложением по благоустройству, размещению оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, а так же освещению.

-заявка №2 поступила от генерального директора ООО «ЖилКомСервис» Чаплыгиной Людмилы Борисовны о включении дворовых территорий МКД: ул.К.Маркса, д.№№13,15,19,29,60, ул.Тихая д.№24,36,38, ул.Веселая,30, ул.Восточная,47, ул.Загородняя,91, ул.Красная,14, ул.Ленина,10,42, ул.Никитинская,35,35А, ул.Урицкого,43,53, ул.Советская,34 о включении в муниципальную Программу. К заявке были приложены протоколы общих собраний собственников, схемы с границами территорий, фотоматериалы.

-заявка №3 поступила от главы города Фатежа Лобова Евгения Владимировича о включении работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования парка им.Артема в муниципальную Программу. К заявке были приложены общая характеристика объекта, фотофиксация текущего состояния парка, дефектная ведомость  работ по благоустройству, эскиз благоустройство территории.

Согласно постановления Администрации Курской области от 15.02.2018г. №114-па, сумма субсидий предоставленных из областного бюджта бюджету муниципального образования «город Фатеж» составила- 2210430руб., объем бюджетных ассигнований муниципального образования «город Фатеж», предусмотренных на финансирование мероприятий по реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы», конкретно на 2018г.  составил 244695руб. Всего сумма денежных средств на выполнение работ в рамках программы на 2018г. составила- 2455125руб.

Членами общественной комиссии было высказано мнение направить вышеуказанные средства на продолжение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории парка им.Артема, которые были начаты в центральной части парка в 2017г. Согласно дефектной ведомости на вышеуказанную сумму будут выполнены следующие виду работ:

-разборка бордюров-216м.п.;

-разборка тротуарной плитки-1526кв.м.;

-укладка песчаной подушки-175м3;

-укладка пескосмеси-88м3;

-укладка поребриков-605м.п.;

-укладка тротуарной плитки-1754кв.м.;

-установка лавочек-10шт;

-установка урн-10шт.

Общественная комиссия по обеспечению рассмотрения заявок муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы», решила:

1. направить протокол №1 от 16.02.2018г. Главе города Фатежа, для включения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы», работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования парка им.Артема в сумме - 2455125руб.

2. Главе города Фатежа рекомендовать начать работы по разработке дизайн -проекта «БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ФАТЕЖА - ПАРКА им.АРТЕМА»

Подписи:

Лобов Евгений Владимирович                    _____________

Шашкова Оксана Александровна               _____________

Жигулина Ирина Альбертовна                   ______________

Рябищенкова Валентина Михайловна       _______________

Брусенцева Татьяна Юрьевна                     _______________

Чернышев Александр Владимирович        _______________

Чаплыгина Людмила Борисовна                _______________

Лунев Виктор Николаевич                          _______________

Чевычелов Геннадий Алексеевич              ________________

Гулидов Сергей Вячеславович                   ________________

Логвинов Александр Викторович              ________________

Юркина Ольга Александровна                   ________________