АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ФАТЕЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2024 г. №221

О внесении изменений в муниципальную программу города Фатежа, утвержденную постановлением администрации города Фатежа от 17.11. 2015г. №245 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2026 годы» (в редакции постановления от 25.02.2019г. №75, от 07.11.2019г. №339, от 14.02.2020г. №32, от 12.11.2020г. №212, от 18.12.2020г. №256, от 09.03.2021г. №30, от 19.10.2021г. №176, от 10.11.2021г. №210, от 15.11.2021г. №215, от 10.01.2022г. №2, от 10.10.2022г. №344, от 15.11.2023г. №342, от 28.12.2023г. №395, от 23.01.2024г.№12, от 07.03.2024г. №46, от 08.04.2024г. №62, от 10.06.2024г. №182)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы Администрации города Фатежа от 17.10.2014 года № 226 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Фатежа», Администрация города Фатежа постановляет:

1. Изложить изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации города Фатежа от 17 ноября 2015 г. №245 в новой редакции (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на  официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Глава города Фатежа                                                     С.И.Емельянов

исп.Жигулина И.А.

Утверждена

Постановлением

Администрации города Фатежа

от 30 июля 2024г. №221

О внесении изменений в муниципальную

программу города Фатежа, утвержденную

постановлением администрации города

Фатежа от 17.11. 2015г. №245 «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров и безопасности дорожного

движения в городе Фатеже на 2015-2026 годы»

(в редакции постановления от 25.02.2019г. №75,

от 07.11.2019г. №339, от 14.02.2020г. №32,

от 12.11.2020г. №212, от 18.12.2020г. №256,

от 09.03.2021г. №30, от 19.10.2021г. №176,

от 10.11.2021г. №210, от 15.11.2021г. №215,

от 10.01.2022г. №2, от 10.10.2022г. №344,

от 15.11.2023г. №342, от 28.12.2023г. №395,

от 23.01.2024г.№12, от 07.03.2024г. №46,

от 08.04.2024г. №62, от 10.06.2024г. №182)

Муниципальная программа города Фатежа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Фатежа

Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015 – 2026 годы»

| Наименование Программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2026годы» (далее – Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Фатежа |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |
| Подпрограммы | -подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Фатежа» муниципальной программы города Фатежа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2026 годы» |  |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области |  |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Фатежа |  |
| Цели муниципальной Программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. |  |
| Задачи муниципальной Программы | -улучшения качества дорог общего пользования местного значения; -обеспечение безопасности дорожного движения; -развитие транспортной системы. |  |
| Сроки реализации Программы | В один этап: 2015-2026 годы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -строительство новой автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная-0,408км; -ремонт автомобильных дорог-85 302,5 кв.м. -ремонт тротуаров, парковок, примыканий, заездов, подъездов- 10 281,5 кв.м. -установка дорожных знаков-320,0шт -установка светильников наружного освещения |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже на 2015-2026 годы» составляет: -189 751 741,52 руб., в том числе по годам: 2015г. – 3 406 997,00 руб., 2016г. – 3 478 286,00 руб., 2017г. – 2 440 000,00 руб., 2018г. – 706 206,00 руб., 2019г. – 8 930 595,00 руб., 2020г. – 6 790 668,00 руб., 2021г. – 99 310 469,21руб.; 2022г. – 45 165 149,66 руб., 2023г. – 8 446 532,17 руб., 2024г. –8 369 671,61 руб., 2025г. – 1 490 612,35 руб.; 2026г. - 1 178 200,00 руб.; |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -строительство новой автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная-0,408 км; -ремонт автомобильных дорог-74745,0 кв.м.; -ремонт тротуаров, парковок, примыканий, заездов, подъездов- 10 281,5 кв.м. -установка дорожных знаков-320 шт -установка светильников наружного освещения |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль исполнения программы осуществляет Администрация города Фатежа |  |
| Ожидаемые результаты | создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; повышение удовлетворенности населения города Фатежа уровнем транспортной системы перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Фатеже | - |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения ее программным методом

Дорожное хозяйство муниципального образования город Фатеж является одним из элементов транспортной инфраструктуры Фатежского района и Курской  области, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015 -2026 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Увеличение количества транспорта на дорогах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

II. Цели и задачи программы

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования г. Фатеж на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

III. Основные направления реализации программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

-строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

lV. Механизм реализации и управления программой

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по строительству (реконструкции), ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета.

V. Ресурсное обеспечение реализации программы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных  средств

| Наименование и виды расходов | 2015-2026 годы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 189 751 741,52 | 51 598 644,16 | 135 153 097,36 |
| в том числе на 2015год | 3 406 997,00 | 1 355 340,00 | 2 051 657,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Восточная, ул.Веселая, ул.Дзержинского | 422 580,00 | 422 580,00 | 0,00 |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная | 2 984 417,00 | 932 760,00 | 2 051 657,00 |
| в том числе на 2016год | 3 478 286,00 | 1 597 545,00 | 1 880 741,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Набережная, ул.Восточная, ул.Ленина | 2 834 813,00 | 1 597 545,00 | 1 237 268,00 |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная | 643 473,00 | 0,00 | 643 473,00 |
| в том числе на 2017год | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Никитинская, ул.Набережная, ул.Веселая | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| в том числе на 2018г. | 706 206,00 | 706 206,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Загородняя | 706 206,00 | 706 206,00 | 0,00 |
| в том числе на 2019г. | 8 930 595,00 | 1 481 090,00 | 7 449 505,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Ленина | 7 849 505,00 | 400 000,00 | 7 449 505,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 081 090,00 | 1 081 090,00 | 0,00 |
| в том числе на 2020г. | 6 790 668,00 | 1 928 457,00 | 4 862 211,00 |
| Ремонт автомобильных дорог по улицам Красная, Советская, Колодезная, Тихая, Восточная, Мирная, Солнечная, переулки Урицкий, Почтовый города Фатежа Фатежского района Курской области | 5 118 117,00 | 255 906,00 | 4 862 211,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 672 551,00 | 1 672 551,00 | 0,00 |
| в том числе на 2021г. | 99 310 469,21 | 1 977 243,92 | 97 333 225,29 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 744 075,60 | 744 075,60 | 0,00 |
| Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 23,580км | 1 393 580,94 | 13 935,81 | 1 379 645,13 |
| Ремонт автомобильных дорог по улицам: Полевая, п-к Майский, Веселая, Восточная, Дзержинского, Загородняя, Майская, Никитинская, Урицкого, Кирова | 96 922 812,67 | 969 232,51 | 95 953 580,16 |
| Выполнение работ по изготовлению проекта организации дорожного движения города Фатежа | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| в том числе на 2022г. | 45 165 149,66 | 2 796 081,53 | 42 369 068,13 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул.Российская) | 2 126 511,60 | 2 126 511,60 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог по улицам: Советская, ул. Заречная, пер. Загородний, ул. Луговая, ул. Набережная, пер. Гагарина, пер. Восточный | 39 281 207,02 | 392 812,02 | 38 888 395,00 |
| Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 23,580км | 3 515 831,44 | 35 158,31 | 3 480 673,13 |
| Ямочный ремонт дорог по ул.Солнечная, ул.Урицкого | 241 599,60 | 241 599,60 | 0,00 |
| в том числе на 2023г. | 8 446 532,17 | 2 249 434,17 | 6 197 098 ,00 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Тихая | 4 174 455,00 | 1 774 455,00 | 2 400 000,00 |
| Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 24,194км | 3 835 452,48 | 38 354,48 | 3 797 098,00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 436 624,69 | 436 624,69 | 0,00 |
| в том числе на 2024г. | 8 369 671,61 | 519 297,67 | 7 850 373,94 |
| Ремонт автомобильных дорог по улицам: ул.Суворова | 4 094 219,15 | 40 943,15 | 4 053 276,00 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 24,194км | 3 835 452,46 | 38 354,52 | 3 797 097,94 |
| в том числе на 2025г. | 1 490 612,35 | 1 490 612,35 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 169 800,00 | 1 169 800,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог в г.Фатеж по улицам: ул.Никитинская, ул.Майская, ул.Светлая, ул.Телевинова, ул.Комсомольская, пер.Загородний, пер.Заводской | 320 812,35 | 320 812,350 | 0,00 |
| в том числе на 2026г. | 1 178 200,00 | 1 178 200,00 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 178 200,00 | 1 178 200,00 | 0,00 |

Сведения о реализации мероприятий

| № | Перечень объектов | Срок реализации |  | Целевые показатели |  | Объем и источники финансирования . руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Фатеже Фатежского района Курской области |  | 2015г. | 0,408 км | 2 984 417,00 |  | 932 760,00 | 2 051 657,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Восточная, ул.Веселая, ул.Дзержинского |  | 2015г. | 240 кв.м | 422 580,00 |  | 422 580,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Фатеже Фатежского района Курской области |  | 2016г. | 0,408 км | 643 473,00 |  | 0,00 | 643 473,00 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Набережная, ул.Восточная, ул.Ленина |  | 2016г. | 4600 кв.м | 2 834 813,00 |  | 1597545,00 | 1 237 268,00 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Никитинская, ул.Набережная, ул.Веселая |  | 2017г. | 2200 кв.м. | 2 440 000,00 |  | 2440000,00 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Загородняя |  | 2018г. | 201,6 кв.м. | 706 206,00 |  | 706 206,00 | 0,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Ленина |  | 2019г. | 9367 кв.м. | 7 849 505,00 |  | 400 000,00 | 7 449 505,00 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2019г. |  | 1 081 090,00 |  | 1081090,00 | 0,00 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Красная, Советская, Колодезная, Тихая, Восточная, Мирная, Солнечная, переулки Урицкий, Почтовый города Фатежа Фатежского района Курской области |  | 2020г. | 7325,5 кв.м | 5 118 117,00 |  | 255 906,00 | 4 862 211,00 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2020г. |  | 1 672 551,00 |  | 1672551,00 | 0,00 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 21,968км |  | 2021г. | 21,968 км | 1393 580,94 |  | 13 935,81 | 1379 645,13 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Полевая, п-к Майский, Веселая, Восточная, Дзержинского, Загородняя, Майская, Никитинская, Урицкого, Кирова |  | 2021г. | 32 212 кв.м. | 96922812,67 |  | 969232,51 | 95953580,16 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2021г. |  | 744075,60 |  | 744075,60 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по изготовлению проекта организации дорожного движения города Фатежа |  | 2021 |  | 250000,00 |  | 250000,00 | 0,00 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2022г. |  | 2 126 511,60 |  | 2 126 511,60 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Советская, ул. Заречная, пер. Загородний, ул. Луговая, ул. Набережная, пер. Гагарина, пер. Восточный |  | 2022 | 13 074 кв.м. | 39 281 207,64 |  | 392 812,02 | 38 888 395,62 |
|  | Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 23,580км |  | 2022г. | 23,580 км | 3 515 831,44 |  | 35 158,36 | 3480673,13 |
|  | Ямочный ремонт дорог по ул.Солнечная, ул.Урицкого |  | 2022г. |  | 241 599,60 |  | 241 599,60 | 0,00 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 24,194км |  | 2023 | 24,194 км | 3 835 452,48 |  | 3 8 354,48 | 3 797 098,00 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Тихая |  | 2023г |  | 4 174 455,00 |  | 1 774 455,00 | 2 400 000,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2023г |  | 162 146,00 |  | 162 146,00 | 0,00 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов. Плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог 24,194км |  | 2024 | 24,194 км | 3 835 462,46 |  | 38 354,52 | 3 797 097,94 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024 |  | 440 000,00 |  | 440 000,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по улицам: ул.Суворова |  | 2024 | 0,440 км | 4 094 219,15 |  | 40 943,15 | 4 053 276,00 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2025 |  | 1 169 800,00 |  | 1 169 800,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог в г.Фатеж по улицам: ул.Никитинская, ул.Майская, ул.Светлая, ул.Телевинова, ул.Комсомольская, пер.Загородний, пер.Заводской |  | 2025 | 1,930 км | 320 812,35 |  | 320 812,35 | 0,00 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2026 |  | 1 178 200,00 |  | 1 178 200,00 | 0,00 |

VI. Оценка социально - экономической

эффективности программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:                                                              -обеспечение безопасности дорожного движения;                                                                                 -обеспечение постоянной круглогодичной связью улиц города Фатежа с сетью дорог общего пользования местного значения.

Vll. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Номер и наименование мероприятия |  | Ответст венный исполни тель | Срок |  | Ожидаемый непосредствен ный результат (краткое описание) | Последствия нереализа ции мероприятия | Связь с показателями муниципаль ной программы (подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нача ла реализации | Оконча ния реализа ции |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие сети автомобильных дорог города Фатежа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админист рация города Фатежа |  | 2015- | 2025 | Строительство объекта Автомобиль ная дорога общего пользования местного значения протяженно стью 408м.п. | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения, постоянной круглогодичной связи между улицами | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 1 |  |
|  | 1.2 Составление проекта организации дорожного движения | Админист рация города Фатежа |  | 2021 | 2021 | составление проекта организации дорожного движения | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 1 |  |
| 2. | 2.1Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админист рация города Фатежа |  | 2015 | 2026 | Проведения работ по ремонту 85302,5 кв.м. -ремонт тротуаров, парковок, примыканий, заездов, подъездов- 10281,5кв.м.. | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 2 |  |
| 3 | 3.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админист рация города Фатежа |  | 2019 | 2026 | Проведения работ по установке дорожных знаков 320 шт | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 3 |  |
|  | 3.2Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Фатеж», протяженность автомобильных дорог | Админист рация города Фатежа |  | 2023 | 2024 | Установка светильников, ШУНО | Отсутствие обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечивает достижение показателя муниципаль ной программы и показателей мероприятия 3 |  |